东昌府区中医院集装箱基础建设工程

需求如下：

1.聊城院区：以集装箱基础建设为构造，需要建设长51米，宽6米的集装箱砖结构，圈梁等配套基础设施，预算3.23384万元，

2.郑家院区：先将原有花砖和花池拆除，水泥硬化地面为413平方米（长为29.5米宽为14米），在水泥硬化地面上在进行砖基础长18米，宽14米（东西方向共计7道砖砌墙，南北方向共计4道墙）预算5.157628万元，质保期限1年，计划竣工时间为15天；

3、本次采购项目完工后验收合格付中选价格的60%，审核合格后付中选价格的97%，剩余3%为质保金，质保期满后付清。

4、提供营业执照原件（若为三证合一，只需提供营业执照原件，若不是，需提供营业执照原件、组织机构代码证原件、税务登记证原件）及复印件并加盖公章。

5、法定代表人的授权委托书原件及授权代表的身份证原件（若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证原件）。